北京协和医院北极阁26号院

加装外挂电梯工程沉降观测项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年12月

- 项目基本情况

项目名称：  北京协和医院北极阁26号院加装外挂电梯工程沉降观测项目

- 控 制 价： 279693.10元

- 计划观测周期： 2024年1月 4日至 2026 年1月 4日

- 项目地点：北极阁26号院

- 招标范围：针对北京协和医院北极阁26号院加装外挂电梯工程及周边建筑物进行沉降观测。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年12月1日起至2023年 12月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（无需提供，采购方自行查询）

- 单位资质：工程勘察专业类（工程测量）乙级（提供复印件并加盖公章）

- 人员资质：项目负责人测绘类高级工程师职称及注册测绘师职业资格（提供复印件并加盖公章）

- 既往经验：近三年具有已竣工的沉降观测项目业绩（提供合同关键页复印件）。

- 其他：具有三体系认证文件。

- 提供现场管理人员花名册。

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

北极阁26号院加装外挂电梯工程位于北京市东城区北极阁三条26号院 ，26号院南侧排屋住宅楼共有7个单元，地上4～6层，建筑高度为9.03m～14.63m，为1998年建造的住宅楼。

目前，该住宅楼进行电梯改造施工，每个单元加装一部电梯。为及时了解并掌握各建筑物在施工全过程中的沉降发展情况；也为各建筑物提供必要的测量数据和建筑物竣工验收提供资料，特进行本工程沉降观测。

- 比价方式

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价模板

| 北极阁26号院加装外挂电梯工程沉降观测工程报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 工作内容 | 计费单位 | 点数量 | 观测次数 | 综合单价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| 1 | 垂直位移监测基准网 | 水准基点埋设 | 点 | 4 | 1 |  |  | 测绘生产成本定额P24 |
| 2 |  | 水准基点控制测量 | 千米*次 | 1 | 6 |  |  | 测绘生产成本定额P24 |
| 3 | 已有建筑物竖向位移监测 | 监测点埋设 | 点 | 21 | 1 |  |  | 市场价 |
| 4 |  | 竖向位移监测 | 点*次 | 21 | 27 |  |  | 测绘生产成本定额P25 |
| 5 | 6部加建电梯竖向位移监测 | 监测点埋设 | 点 | 12 | 1 |  |  | 市场价 |
| 6 |  | 竖向位移监测 | 点*次 | 12 | 27 |  |  | 测绘生产成本定额P25 |
| 12 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、取费依据：《测绘生产成本费用定额》（2009年）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、观测周期：本工程观测周期暂定为2年； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、观测频率：前2个月每7天观测一次，观测9次；3~6月每15天观测一次，观测8次；7~12月，每月观测一次，观测6次；13~24月每3个月观测一次，观测4次；共计观测27次； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、本预算为正常观测费用，如后期增加或减少观测点数超过3个或观测工期延长，按实际工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 及预算单价结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 函

__________（招标人名称）：

1．我方已充分研究了___________（工程名称）比选文件的全部内容，愿意按人民币（大写）___________（¥___________）进行报价，其中，施工阶段服务报价¥___________，相关服务报价¥___________，并按合同约定完成本工程沉降观测与相关服务工作。

2．如果我方中标，我方保证按照合同约定的时间进驻施工现场，按合同约定与相关服务要求在相关服务期内履行职责。我方同意在从规定的投标截止时间起_90_天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终对我方具有约束力，并随时准备接受你方发出的中标通知书。

3．在签署监理合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“评标办法”专用部分“附件一：否决投标条件”规定的任何一种情形。

5．__________________（其他补充说明）。

投 标 人：____________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_______________（签字）

地址：_______________________________________________

电话：_______________________________________________

传真：_______________________________________________

邮编：___________________________________________

日期：_____年_____月_____日

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员