诊疗环境改造项目-中国医学科学院北京协和医院东单院区内科楼正负压机房改造工程&诊疗环境改造--北京协和医院老院区冷却塔更换工程

（监理）

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年6月

项目基本情况

- 项目名称：

（1）诊疗环境改造项目-中国医学科学院北京协和医院东单院区内科楼正负压机房改造（监理）（以下简称正负压）

（2）诊疗环境改造--北京协和医院老院区冷却塔更换工程（监理）（以下简称冷却塔）

- 项目预算：251560元，其中：

（1）正负压：158,500元（以施工招标控制价540.97万元计算）

（2）冷却塔：93,060元（以估算建安费282万元计算）

- 计划工期：

（1）正负压： 2024年07月1日-2024年11月31日

（2）冷却塔： 2024年10月1日-2024年11月31日

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：针对诊疗环境改造项目-中国医学科学院北京协和医院东单院区内科楼正负压机房改造&老院区冷却塔更换工程，开展监理工作。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年6月1日起至2024年6月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（采购方自行查询）

- 投标人必须在2021-2022年工程监理集中采购供应商名录中（网址：http://oldpt.zycg.gov.cn/ggb_ddgcjl/tiger_list）（提供相关截图或中标通知书等证明文件复印件加盖公章）

- 单位资质:具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级（含）及以上资质。

- 人员资质：拟派总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业为机电工程，有总监理工程师任命书。

- 既往经验：近五年具有已竣工的机电安装工程监理业绩（提供1份合同关键页复印件）。

- 其他：具有三体系认证文件。

- 提供监理现场管理人员花名册，(如在医院有其他监理项目，人员不能有重合)

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

针对诊疗环境改造项目-中国医学科学院北京协和医院东单院区内科楼正负压机房改造&老院区冷却塔更换工程的工作内容，开展监理工作，对本工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，履行建设工程安全生产管理法定职责。同步做好甲方、施工方、辖区街道等相关部门的协调工作。

要求监理单位相关专业工程师配合施工进度需要，在施工过程中在施工现场进行管理。在拆除、动火、水、电、气接驳等重要的施工节点，能够保证负责安全的监理工程师以及相关施工需要的专业工程师在场旁站，指导工作，保障质量和安全。

监理费结算以本项目施工竣工后，经过院方相关部门审核后的工程结算价计算监理费结算费用。

- 比价方式

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价模板

投 标 函

__________（招标人名称）：

1.我方已充分研究了___________（工程名称）监理比价文件的全部内容，愿意按人民币（大写）___________（￥___________）进行报价，其中：

（1）诊疗环境改造项目-中国医学科学院北京协和医院东单院区内科楼正负压机房改造工程施工阶段监理服务报价￥___________，相关服务报价￥___________。

（2）诊疗环境改造项目-北京协和医院老院区冷却塔更换工程施工阶段监理服务报价￥___________，相关服务报价￥___________。

2．如果我方中标，我方保证按照合同约定的时间进驻施工现场，按合同约定的监理与相关服务要求在监理与相关服务期内履行职责。我方同意在从规定的投标截止时间起_90_天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终对我方具有约束力，并随时准备接受你方发出的中标通知书。

3．在签署监理合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“评标办法”专用部分“附件一：否决投标条件”规定的任何一种情形。

5．__________________（其他补充说明）。

投 标 人：____________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_______________（签字）

地址：_______________________________________________

电话：_______________________________________________

传真：_______________________________________________

邮编：___________________________________________

日期：_____年_____月_____日

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员