技术需求书

- 项目名称：

乳房再造患者智能管理平台建设

- 项目背景

乳房重建迅速成为全球整形外科的主要研究方向。在美国，乳房再造率从1995年的8%的增加到了2013年的41%，高达54%的侵袭性癌病例和63%的原位导管癌病例均进行了乳房再造。在我国，目前乳房重建仅占乳腺癌手术的10%，但近5年处于爆发式增长，我科即刻重建从2010年的不足10例，到2024年增长至260余例，逐渐发展成了中国最大的再造中心之一。

乳腺切除术后乳房再造是快速增长的重大需求，需要多学科配合，规范管理和长期随访。乳房再造的长期临床研究和患者满意度提升需要专病管理和信息技术的有效结合。协和是北京最大的即刻乳房再造中心，需要建设乳房再造的患者管理平台，实现患者全流程管理。

当前，乳房再造患者缺乏整合病历、手术、影像及随访量表的纵向多维度数据管理平台，导致信息分散、管理低效。亟需建立基于多科数据融合的随访数据库，以提升MDT效能并支撑循证研究。

- 项目主要内容概述

本项目需在信息系统中建立乳房再造随访队列，对本科室的乳房再造患者执行随访管理工作。

本项目需通过AI大模型实现从医院信息系统，提取整合乳房再造随访患者的相关信息。

本项目需实现在随访计划内，按照患者导出其所有已填写随访表单内容。

- 项目建设详细要求

（一）在信息化平台实现乳房再造随访队列的管理，包括计划创建、规则配置、表单配置、患者入组、随访任务执行、数据下载。

（二）患者信息提取整合：

1、通过大模型技术，实现将30余种电子病历的原始参数，通过参数映射算法整合优化，最终输出13个标准化核心字段，实现杂乱数据的识别、抽取、统一，显著提升临床数据分析效率。

标准化核心字段：

- 患者主诉

- 身高体重

- 吸烟饮酒史

- 手术外伤史

- 高血压史（如有还可进一步看具体血压数值）

- 糖尿病史

- 是否后续进行放疗、内分泌治疗、化疗

- 乳腺癌具体的位置（如超声报右乳外上象限、肿物大小、距离乳头位置）

- 植入物品牌型号（如有）

- 病理结果

- 手术方式

- 是否进行二次手术及原因

- 并发症

2、同一字段在不同电子病历中的描述不一致，需对进行归一化处理。

3、未查询到原始参数的字段，通过规则指定，避免大模型“幻觉”编造。

（三）按随访计划整合患者数据

基于随访计划与问卷模板的关联关系，按患者导出一个随访计划下该患者已填写的所有问卷，包括患者姓名、患者ID、问卷名称、问卷答案等内容。

- 数据与网络安全要求

- 本项目需使用协和医院内部患者数据，数据不出院；

- 本项目所产生的数据均需在协和医院内网环境存储、使用；

- 本项目涉及的软件系统均需在协和医院内网环境部署，符合医院网络安全规范。

- 项目工期、项目实施和培训要求

合同签订后，基于相关系统接口、通算资源和智算资源都已满足实施条件的基础上，工期安排如下：满足实施条件的基础上，功能研发30个日历日；接口对接30个日历日；大模型训练调试30个日历日；安装部署及实施测试验证、试运行30个日历日；整个工期120个日历日。

培训主要针对管理人员、相关使用人员展开。通过整套技术培训，使用户能够在系统运行的情况下，独立操作本系统，保证产品在用户单位的正常使用。培训形式：线上远程培训和线下集中培训两种方式。

主要培训内容：系统的性能特点、基本使用知识培训、常见问题解决、日常维护办法等；

- 项目验收标准和验收文档要求

项目验收标准：

1、在信息化平台已建立乳房再造随访队列，可以实现以下功能：计划创建、规则配置、表单配置、患者入组、随访任务执行、数据下载。

2、提供患者数据整合提取功能，可以下载已规定的标准化核心字段数据。提取整合数据准确、规范、完整。

标准化核心字段如下：

- 患者主诉

- 身高体重

- 吸烟饮酒史

- 手术外伤史

- 高血压史（如有还可进一步看具体血压数值）

- 糖尿病史

- 是否后续进行放疗、内分泌治疗、化疗

- 乳腺癌具体的位置（如超声报右乳外上象限、肿物大小、距离乳头位置）

- 植入物品牌型号（如有）

- 病理结果

- 手术方式

- 是否进行二次手术及原因

- 并发症

3、提供按随访计划下载患者数据功能，可以按患者导出一个随访计划下该患者已填写的所有问卷，包括患者姓名、患者ID、问卷名称、问卷答案等内容。

验收文档包含：

- 需求规格说明书

- 架构设计说明书

- 系统操作手册

- 部署手册、运维手册

- 系统测试用例、测试报告

- 安全测评报告

- 培训签到表

- 免费运维期及服务要求

本项目提供60个月的运维服务，自验收合格之日起计算。在运维期内，若系统因质量问题出现故障，由中标方进行免费维修或升级完善。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后8小时内予以响应，若有必要，中标方工程师必须48小时内到达现场，72小时内处理完毕。运维服务到期后另外签署运维服务合同。

- 知识产权要求

本合同所约定的工作内容中，本项目正式成果的知识产权归甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得以任何理由将项目情况用于商业用途，如乙方在学术、文化交流及出版物方面需介绍该项目时，乙方应提前通知甲方并取得甲方的书面认可。